受控草案：用于 CSV 差距评估与正式批准前审阅

# IntRuoyi 计算机化系统验证（CSV）最小可交付包

基于风险评估的 CSV 验证策略 · 中文 Word 版

系统范围：MES/eDHR、DCC 文控与注册证、电子签名、GxP 审计追踪、PQC/放行、ERP 接口、备份恢复、表单中心。

文档编号为 CSV INT 二零二六零九零八草案。版本为 V 零点一。生成日期为二零二六年九月八日。

当前结论：暂不建议作为生产 GxP CSV 放行依据；需完成正式审批、执行证据、培训、供应商评估和偏差/CAPA 关闭后方可放行。

使用说明：本文件为最小可交付草案，用于指导确认签字、差距关闭和审计沟通；不得替代 QA 批准、已执行测试记录、正式培训记录或生产运行证据。

目录将在 Word/WPS 打开后自动更新；如未显示页码，请在 Word 中更新域。

目录

Update field to see table of contents

# 一、需要确认和签字的角色

正式 CSV 包不应只由开发或 IT 单方签字。建议至少覆盖业务使用方、QA/质量、IT/系统所有者、验证执行方、安全合规、接口/数据负责人、供应商或采购、培训负责人和文件管理员。下表列出应找谁确认，以及签字重点。

| 签字角色/部门 | 建议签署节点 | 确认重点 | 缺失影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务流程负责人/生产负责人 | URS、PQ、验证总结报告 | 确认系统预期用途、关键业务流程、生产场景和代表性数据是否真实覆盖。 | 缺少业务确认时，PQ 不能证明系统适合实际使用。 |
| QA/质量保证负责人 | 验证计划、风险评估、偏差/CAPA、验证总结报告 | 确认 CSV 方法、风险接受、偏差关闭、放行结论和 GxP 合规性。 | 缺少 QA 批准时，CSV 结论通常不能作为正式放行依据。 |
| 系统所有者/应用负责人 | 系统清单、URS、FS、OQ、周期回顾 | 确认系统边界、权限职责、功能配置、日常维护和持续合规责任。 | 系统归属不清会导致后续变更、回顾和再验证无人负责。 |
| IT/运维负责人 | IQ、备份恢复、账号权限、环境配置、安全配置 | 确认基础设施、部署环境、权限、日志、备份、恢复和运行维护能力。 | IQ 与运维控制不足会影响系统可靠性和数据完整性。 |
| 验证负责人/CSV 执行人 | 验证计划、OQ/PQ 脚本、追溯矩阵、验证报告 | 确认测试设计、执行证据、需求追溯、偏差记录和报告一致性。 | 测试不可追溯会导致 5.6、5.7、5.13 被判发现问题。 |
| 信息安全/数据完整性负责人 | 审计追踪、电子签名、权限、接口、安全评估 | 确认数据完整性、审计留痕、防抵赖、访问控制、接口安全和密钥配置。 | 安全与数据完整性未确认会影响 ALCOA+ 和电子记录可信性。 |
| 接口/数据负责人 | 接口验证、数据迁移/同步、ERP/外部系统边界 | 确认跨系统数据传输准确性、完整性、失败处理和对账机制。 | 接口未验证会导致 5.14 发现问题。 |
| 供应商管理/采购负责人 | 供应商评估、合同/SLA、供应商声明 | 确认软件、云服务、第三方组件和外部服务的供应商评估证据。 | 缺少供应商评估会导致 5.8 发现问题。 |
| 培训负责人/部门主管 | 培训矩阵、岗位培训记录、SOP 生效记录 | 确认验证人员、业务用户、管理员完成岗位培训并具备资质。 | 培训缺失会导致 5.11 发现问题。 |
| 文件管理员/QA 文控 | 文档编号、版本、生效、归档、退役保存 | 确认 CSV 文件受控、版本一致、审批完整、归档和退役保存周期明确。 | 文控缺失会影响 5.15、5.16 和整体可追溯性。 |

## 建议的最小审批路线

- 起草：验证负责人/CSV 执行人完成草案和追溯矩阵。

- 业务确认：生产负责人、业务流程负责人确认 URS、PQ 场景和代表性数据。

- 技术确认：系统所有者、IT/运维、接口/数据负责人确认设计、配置、权限、接口和备份恢复。

- 合规确认：QA、信息安全/数据完整性负责人确认风险评估、偏差/CAPA、审计追踪、电子签名和放行结论。

- 最终批准：QA 负责人或质量受权人批准验证总结报告；文件管理员归档受控版本。

# 二、执行摘要

本 Word 包基于当前 IntRuoyi 仓库内已有产品、系统、ADR、安全、变更和测试证据整理。它覆盖用户提出的第五章第五点一至第五点十六项基于风险评估的 CSV 验证策略检查项，并把已有系统证据和仍需业务、QA、运营补证的缺口分开说明。

当前系统包含高 GxP 影响功能，包括电子批记录、电子签名、GxP 审计追踪、DCC 文控、注册证、PQC/放行、ERP 同步、备份恢复和表单模板解析。因此 CSV 深度不能按低风险系统处理，应以 GAMP 5 Category 4/5 混合方式管理：配置类功能按 Category 4，定制开发和接口按 Category 5。

当前文件可作为“最小交付草案”和审计前差距包，但不能直接作为正式生产放行依据。正式放行前必须补齐：批准后的验证计划、已执行 IQ/OQ/PQ 记录、代表性生产数据、培训记录、供应商评估、偏差/CAPA 关闭、接口对账证据、周期回顾机制和授权签字。

# 三、第五章第五点一至第五点十六项对照结论

| 条款 | 当前建议判定 | 最小交付物 | 仍需确认/签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 风险评估 | 发现问题，需补正式批准 | 风险评估、GAMP 分类、系统影响清单 | QA、系统所有者、业务负责人 |
| 5.2 生命周期 V 模型 | 发现问题，需补完整执行证据 | URS、FS、IQ/OQ/PQ、RTM、VSR | QA、验证负责人、IT/业务负责人 |
| 5.3 首次使用前确认 | 发现问题，未具备放行证据 | 验证计划、执行记录、验证总结 | QA 负责人或质量受权人 |
| 5.4 更改后再确认 | 发现问题，需接入变更控制 | 变更再验证策略、影响评估模板 | QA、系统所有者、IT 负责人 |
| 5.5 软件类别匹配 | 发现问题，需按 Category 4/5 分层 | GAMP 分类、测试深度说明 | QA、验证负责人 |
| 5.6 测试脚本/方案 | 发现问题，脚本未执行 | IQ/OQ/PQ 测试计划和脚本草案 | 验证执行人、业务见证人、QA |
| 5.7 文档完整性/追溯 | 发现问题，需补执行结果 | RTM、URS、FS、风险、报告 | 验证负责人、QA 文控 |
| 5.8 供应商评估 | 发现问题，未形成正式评估 | 供应商评估表、SLA/声明清单 | 供应商管理/采购、QA、IT |
| 5.9 定期回顾 | 发现问题，需建立机制 | 周期回顾和维护验证计划 | 系统所有者、QA、IT 运维 |
| 5.10 纳入 QMS | 发现问题，需 SOP 串联 | QMS/培训/审批要求 | QA、流程负责人 |
| 5.11 人员资质 | 发现问题，需培训记录 | 培训矩阵、岗位资质要求 | 培训负责人、部门主管、QA |
| 5.12 性能数据代表性 | 发现问题，需真实数据确认 | PQ/性能测试数据要求 | 业务负责人、IT、QA |
| 5.13 偏差处理 | 发现问题，需偏差闭环 | 偏差/CAPA 台账 | 验证负责人、QA |
| 5.14 接口验证 | 发现问题，需端到端接口证据 | 接口验证计划、对账记录 | 接口负责人、IT、QA |
| 5.15 退役归档 | 不适用或待确认 | 退役归档策略 | 文件管理员、系统所有者、QA |
| 5.16 报告审批 | 发现问题，未完成授权签字 | 验证总结报告审批页 | QA 负责人、业务/IT/验证负责人 |

# 四、系统范围与 GxP 影响

纳入本 CSV 最小包的系统范围为 IntRuoyi 中对产品质量、生产记录、文控版本、放行决策、电子签名、审计追踪和合规数据留存有直接或间接影响的模块。非 GxP、展示类或纯后台配置能力不作为本次重点，但如其配置影响 GxP 数据完整性，也应纳入影响评估。

| 系统/能力 | GxP 影响 | GAMP 类别 | 验证关注点 |
| --- | --- | --- | --- |
| MES/eDHR 生产与批记录 | 高 | Category 5 | 批记录完整性、工序执行、表单绑定、状态流转、放行证据。 |
| DCC 文控与注册证 | 高 | Category 4/5 | 受控文件版本、审批、生效、废止、注册证关联。 |
| 电子签名 | 高 | Category 5 | 身份认证、签名意图、密码校验、防抵赖、签名记录。 |
| GxP 审计追踪 | 高 | Category 5 | 记录不可抵赖、变更前后值、时间戳、留存与查询。 |
| PQC/放行 | 高 | Category 5 | 检验结果、偏差、放行状态、质量判定。 |
| ERP/外部接口 | 中高 | Category 4/5 | 数据映射、同步准确性、失败处理、对账。 |
| 备份恢复与可信时间 | 高 | Category 4/5 | 备份完整性、恢复演练、时钟可信、审计时间一致性。 |
| 表单中心/Word 模板解析 | 中高 | Category 5 | 模板字段、解析准确性、版本绑定、记录生成。 |

# 五、风险评估与验证深度

风险评估采用严重度、发生概率、可检测性三因素法。凡影响患者安全、产品质量、电子记录完整性、电子签名有效性或放行决策的功能，均按高风险处理。高风险项至少需要需求追溯、设计说明、OQ 覆盖、PQ 业务场景、偏差处理和 QA 批准。

| 风险编号 | 风险描述 | 控制措施 | 验证深度 |
| --- | --- | --- | --- |
| RSK-001 | 未基于风险确定 CSV 范围，导致高风险功能验证不足。 | 建立 GxP 影响清单、GAMP 分类和风险矩阵。 | URS/FS/OQ/PQ/RTM/VSR 全覆盖。 |
| RSK-002 | 电子签名身份或签名意图不可证明。 | 密码校验、签名原因、签名记录、审计追踪。 | OQ 覆盖签名成功、失败、撤销、权限边界。 |
| RSK-003 | 审计追踪缺少关键字段或可被篡改。 | 统一审计模型、时间戳、操作者、变更前后值。 | OQ 与数据完整性复核。 |
| RSK-004 | 批记录与表单绑定链路混用导致记录错误。 | 区分工序开始、批记录表单、表单槽位三条链路。 | 业务 PQ 和回归测试分别覆盖。 |
| RSK-005 | 接口传输失败或字段映射错误影响放行和库存。 | 接口对账、失败重试、错误记录、人工复核。 | 接口 OQ/PQ 和异常场景测试。 |
| RSK-006 | 升级或配置变更后未再验证。 | 变更控制、影响评估、回归范围判定。 | 按风险触发再确认。 |

# 六、生命周期 V 模型交付物

CSV 应按需求、设计、实现、测试、部署、运行维护、退役的生命周期组织。左侧交付物定义预期用途与设计，右侧交付物证明系统满足预期用途并受控运行。

| 生命周期阶段 | 最小交付物 | 当前状态 | 签字/确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求 | URS、系统影响评估、风险评估 | 已形成草案，待业务和 QA 批准 | 业务负责人、QA、系统所有者 |
| 设计 | FS/配置设计、接口设计、权限设计、安全设计 | 已形成摘要，待设计评审 | IT、系统所有者、安全负责人、QA |
| 实施/配置 | 部署说明、配置清单、版本记录 | 需补部署与配置确认记录 | IT 运维、系统所有者 |
| 测试 | IQ/OQ/PQ 脚本、测试证据、偏差记录 | 脚本为草案，尚未执行 | 验证执行人、业务见证人、QA |
| 报告/放行 | RTM、偏差总结、VSR、审批页 | 草案暂不放行 | QA 负责人、业务负责人、IT 负责人 |
| 运行维护 | 周期回顾、变更再验证、备份恢复演练 | 需建立正式机制 | 系统所有者、QA、IT 运维 |
| 退役 | 退役计划、数据迁移/归档、CSV 记录保存 | 当前不适用或待确认 | 文件管理员、系统所有者、QA |

# 七、URS 与功能设计摘要

## 关键用户需求

- 系统必须支持受控批记录、工序执行、逐工序正式绑定表单和批记录归档。

- 系统必须支持受控文件版本、审批、生效、废止、注册证关联和文控追溯。

- 系统必须支持电子签名身份确认、签名意图、签名记录、防抵赖和审计追踪。

- 系统必须支持 GxP 审计追踪查询、留存、导出和权限控制。

- 系统必须支持接口数据准确传输、失败记录、对账和安全控制。

- 系统必须支持备份恢复、可信时间和运行维护回顾。

## 设计控制摘要

当前系统证据显示，IntRuoyi 已有模块化后端、前端管理界面、电子签名服务、GxP 审计追踪设计、DCC 版本模型、共享 Word 模板解析设计、备份恢复和可信时间等基础设计资料。正式 CSV 时应将这些设计资料映射到 URS 和测试脚本，不允许用口头说明替代设计证据。

# 八、IQ/OQ/PQ 最小测试计划

| 测试类型 | 目标 | 最小脚本范围 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| IQ | 确认环境、部署、配置、版本和依赖正确。 | 环境清单、应用版本、数据库版本、配置项、权限初始值、备份任务。 | 未执行。 |
| OQ | 确认关键功能按设计运行，覆盖正常、异常和边界条件。 | 登录权限、电子签名、审计追踪、DCC、MES/eDHR、接口、备份恢复、错误处理。 | 脚本草案，未执行。 |
| PQ | 确认系统在真实业务场景和代表性数据下适合预期用途。 | 真实或经批准脱敏的生产流程、批记录、检验、放行、接口同步和性能场景。 | 未执行。 |
| 回归/再验证 | 确认变更后受影响功能仍满足预期用途。 | 按变更影响评估选择 OQ/PQ 子集，记录偏差和批准。 | 机制待建立。 |

# 九、追溯矩阵、偏差与 CAPA

正式 CSV 必须能从 URS 追溯到风险、设计、测试脚本、测试结果和偏差处理。当前 Word 包提供追溯结构，但由于测试尚未执行，结果栏不能填写为通过。任何偏差均需记录编号、现象、根因、影响评估、纠正措施、预防措施、负责人、到期日和 QA 关闭结论。

| 偏差/缺口 | 影响条款 | 当前处理建议 | 关闭责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缺少正式 QA 批准的验证计划和总结报告 | 5.3、5.16 | 补审批页并完成授权签字。 | QA、验证负责人 |
| IQ/OQ/PQ 尚未执行 | 5.2、5.3、5.6 | 执行脚本并归档原始证据。 | 验证执行人、业务见证人、QA |
| 供应商评估未正式完成 | 5.8 | 建立供应商清单、SLA、资质和审计/评估记录。 | 采购/供应商管理、QA、IT |
| 接口端到端对账证据不足 | 5.14 | 执行接口准确性、完整性、安全性测试。 | 接口负责人、IT、QA |
| 培训和岗位资质记录不足 | 5.11 | 建立培训矩阵并收集签到/考核证据。 | 培训负责人、部门主管、QA |

# 十、供应商评估、QMS、培训与周期回顾

供应商评估应覆盖基础框架、第三方组件、运行环境、数据库、中间件、浏览器、操作系统、云或本地基础设施、电子签名/时间服务、备份介质和外部接口服务。评估不能只依赖供应商声明，应保留合同、SLA、资质、版本、漏洞处理、服务支持和审计或问卷证据。

CSV 活动必须纳入 QMS，包括变更控制、偏差管理、CAPA、培训、文件控制、周期回顾、备份恢复演练和退役归档。系统上线后建议至少年度回顾一次；发生高风险变更、安全事件、数据完整性事件、重大补丁、接口变更或业务流程变更时，应立即触发影响评估和必要再验证。

# 十一、验证总结与放行建议

基于当前资料，本包可以支撑“已建立风险导向 CSV 框架和差距清单”的结论，但不能支撑“系统已完成正式 CSV 并可用于 GxP 生产放行”的结论。建议将当前状态定为暂不放行，进入差距关闭阶段。

| 放行条件 | 是否满足 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 验证计划经 QA 批准 | 否 | 需补授权审批。 |
| URS/FS/风险评估批准 | 否 | 已有草案，需业务、IT、QA 确认。 |
| IQ/OQ/PQ 执行完成 | 否 | 当前仅有测试计划草案。 |
| 偏差/CAPA 全部关闭 | 否 | 主要缺口未关闭。 |
| 供应商评估完成 | 否 | 需正式评估证据。 |
| 培训和岗位资质完成 | 否 | 需培训矩阵和记录。 |
| 验证总结报告授权签字 | 否 | 需 QA/业务/IT/验证负责人签字。 |
| 生产 GxP 使用放行 | 否 | 当前建议：暂不放行。 |

# 十二、正式签字页模板

以下签字页用于正式版本流转。签署前应先确认所有执行证据、偏差关闭、培训记录和供应商评估已归档；不得先签字后补证据。

| 角色 | 姓名 | 部门 | 签字 | 日期 | 意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务流程负责人/生产负责人 |  |  |  |  |  |
| 系统所有者/应用负责人 |  |  |  |  |  |
| IT/运维负责人 |  |  |  |  |  |
| 验证负责人/CSV 执行人 |  |  |  |  |  |
| 信息安全/数据完整性负责人 |  |  |  |  |  |
| 接口/数据负责人 |  |  |  |  |  |
| 供应商管理/采购负责人 |  |  |  |  |  |
| 培训负责人/部门主管 |  |  |  |  |  |
| 文件管理员/QA 文控 |  |  |  |  |  |
| QA 负责人/质量受权人 |  |  |  |  |  |

# 十三、附件清单

本 Word 包由 docs/csv-validation 下的 Markdown 资料整理而来，正式归档时建议保留 Word 版、原始 Markdown 源文件、执行证据、审批记录和导出的 PDF/签字扫描件。

| 附件编号 | 文件 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| A01 | 01-validation-strategy.md | CSV 策略和生命周期控制。 |
| A02 | 02-system-inventory-impact-assessment.md | 系统清单与影响性评估。 |
| A03 | 03-gamp-risk-assessment.md | GAMP 分类与风险评估。 |
| A04 | 04-urs-int-ruoyi-gxp.md | 用户需求说明。 |
| A05 | 05-functional-design-summary.md | 功能设计摘要。 |
| A06 | 06-iq-oq-pq-test-plan.md | IQ/OQ/PQ 测试计划。 |
| A07 | 07-traceability-matrix.md | 需求-风险-设计-测试追溯矩阵。 |
| A08 | 08-deviation-capa-log.md | 偏差和 CAPA 台账。 |
| A09 | 09-supplier-assessment.md | 供应商评估。 |
| A10 | 10-validation-summary-report.md | 验证总结报告草案。 |
| A11 | 11-periodic-review-change-revalidation-retirement.md | 周期回顾、变更再验证和退役。 |
| A12 | 12-qms-training-approval.md | QMS、培训和审批要求。 |

# 十四、下一步行动清单

建议先由 QA 指定 CSV 负责人和文件管理员，再按风险优先级补齐执行证据。所有签字应在证据完成后进行，不能先签字再补测试记录。

| 序号 | 行动 | 责任人 | 输出物 | 放行门槛 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 确认 CSV 负责人、系统所有者、QA 审批人和文件管理员。 | QA、业务负责人、IT 负责人 | 授权名单和审批路线 | 审批角色明确。 |
| 二 | 补齐并批准验证计划、URS、FS、风险评估和追溯矩阵。 | 验证负责人、业务、IT、QA | 受控版本文件 | 关键文件均已批准。 |
| 三 | 执行 IQ、OQ、PQ，并归档原始证据。 | 验证执行人、业务见证人、QA | 测试记录和偏差记录 | 关键测试全部通过或偏差已关闭。 |
| 四 | 完成供应商评估、培训矩阵、接口对账和备份恢复演练。 | 采购、培训负责人、接口负责人、IT | 评估表、培训记录、对账记录、演练记录 | 运营补证完成。 |
| 五 | 召开验证总结评审并完成正式签字归档。 | QA 负责人、系统所有者、业务负责人、验证负责人 | 验证总结报告和签字页 | QA 批准后方可生产放行。 |