# CSV 验证总计划

IntRuoyi 计算机化系统验证正式送审分册

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 系统名称 | IntRuoyi GxP 生产质量与文控系统 |
| 文件编号 | CSV INT 二零二六零九零九 零一 |
| 版本 | V1.0 待企业签章 |
| 文件状态 | 正式送审流转版。真实签字和执行证据由企业补齐后对外提交。 |
| 文件责任 | QA 负责人、验证负责人 |
| 编制日期 | 二零二六年九月九日 |

# 一、目的

建立 IntRuoyi GxP 范围的计算机化系统验证总计划，明确验证范围、风险基础方法、生命周期 V 模型、角色职责、测试策略、偏差处理、首次使用前确认和变更再验证门禁。

# 二、范围

- 范围内：MES 与 eDHR 批记录、DCC 文控、注册证、电子签名、GxP 审计追踪、PQC、放行、ERP 接口、BPM、对象存储、备份恢复、表单中心和验证工具。

- 范围外：外部 ERP 或基础平台自身验证、非 GxP 展示功能、未经本计划批准的生产环境变更。

# 三、验证策略

| 风险等级 | 判定条件 | 最低验证深度 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 影响产品质量、放行、电子签名、审计追踪、数据完整性或记录可恢复性。 | URS、FS、风险评估、IQ、OQ、PQ、RTM、偏差关闭、QA 批准。 |
| 中 | 影响流程效率、查询展示或辅助判断，且有人工复核或上游控制。 | URS、设计评审、OQ、必要 PQ、RTM。 |
| 低 | 不影响 GxP 记录、质量结论或受控数据。 | 设计评审、受控变更、目标测试。 |

# 四、首次使用前确认

- 所有高风险需求应追溯到设计、测试脚本、执行结果和偏差关闭。

- 生产环境 IQ、权限、备份、时间源、审计追踪、电子签名和接口应完成确认。

- QA 未批准验证总结报告前，不得将系统作为正式 GxP 记录系统放行。

# 批准页

本页用于企业正式签署。签署前应确认本文件所引用的原始记录、测试记录、偏差关闭、培训记录和供应商资料均已归档。

| 职责 | 姓名 | 部门 | 审批意见 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编写 |  |  |  |  |  |
| 业务审核 |  |  |  |  |  |
| IT 审核 |  |  |  |  |  |
| QA 审核 |  |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |  |