# 偏差 CAPA 与问题关闭台账

IntRuoyi 计算机化系统验证正式送审分册

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 系统名称 | IntRuoyi GxP 生产质量与文控系统 |
| 文件编号 | CSV INT 二零二六零九零九 十 |
| 版本 | V1.0 待企业签章 |
| 文件状态 | 正式送审流转版。真实签字和执行证据由企业补齐后对外提交。 |
| 文件责任 | QA、验证负责人、责任部门 |
| 编制日期 | 二零二六年九月九日 |

# 一、目的

规范 CSV 执行过程中的偏差登记、根因调查、影响评估、纠正预防措施、复测和 QA 关闭。

# 二、当前问题登记

| 偏差编号 | 问题 | 等级 | 关闭要求 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEV 一 | 风险评估和验证计划未完成企业 QA 批准。 | 重大 | 批准受控版本。 | 开放 |
| DEV 二 | IQ、OQ、PQ 尚无执行记录。 | 关键 | 执行并归档原始证据。 | 开放 |
| DEV 三 | 供应商评估、培训、周期回顾和接口验证证据不足。 | 重大 | 补齐 QMS 证据。 | 开放 |
| DEV 四 | 验证总结报告未授权签字。 | 关键 | 完成业务、IT、QA、验证负责人审批。 | 开放 |

# 三、关闭规则

- 不得以工程测试通过、管理员确认可以使用或代码已实现直接关闭 CSV 偏差。

- 关键或重大偏差关闭前，不得批准验证总结报告。

- 每项 CAPA 应有责任人、完成日期、复测证据和 QA 关闭意见。

# 批准页

本页用于企业正式签署。签署前应确认本文件所引用的原始记录、测试记录、偏差关闭、培训记录和供应商资料均已归档。

| 职责 | 姓名 | 部门 | 审批意见 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编写 |  |  |  |  |  |
| 业务审核 |  |  |  |  |  |
| IT 审核 |  |  |  |  |  |
| QA 审核 |  |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |  |