软件系统需求管理办法

一、目的

为规范公司软件系统需求的提出、评审、立项、开发或采购及验收管理流程，确保系统建设贴合业务实际、资源配置合理、交付质量可控，同时保护公司数据安全与商业秘密，特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于公司各部门提出的各类软件系统需求，包括自研新建系统与第三方采购系统，涵盖部门内部使用、跨部门使用、全公司使用及对外业务层使用的系统。

三、系统类型与使用范围

（一）系统类型

1. 自研新建系统：由公司内部团队或委托开发单位开发的新建系统。

2. 第三方采购系统：从外部采购的商业软件、软件即服务（SaaS）产品或定制化开发系统。

（二）使用范围

1. 部门内部使用；2. 跨部门使用；3. 全公司使用；4. 对外业务层使用。

四、需求申请与审批

（一）申请提报

需求部门应通过钉钉《软件系统需求申请流程》提交申请，填写申请部门、申请人（项目负责人）、系统类型、使用范围、系统描述等信息，并将详细需求说明书、供应商报价资料、竞品对比资料、调研报告等文件作为附件上传。

（二）会签审批

申请提交后，按以下顺序进行会签审批：

1. 部门负责人/直属上级；2. 总经办；3. 信息技术（IT）部门；4. 采购部门；5. 财务部门。各审批节点可视需要选择其他会签人员。任一节点不同意时，须填写不同意原因，流程退回申请部门修改后重新提报。

（三）审批通过

审批通过后，由总经办批复立项，需求部门随即进入项目启动会环节。

五、项目启动会

凡发起钉钉申请的软件系统需求，必须召开项目启动会。未经启动会确认的项目，不得进入开发或采购实施阶段。启动会至少应包含以下内容：

1. 明确项目目标、范围、里程碑、责任分工与资源配置；

2. 确认需求背景及业务痛点、系统核心功能、对接需求、性能与权限要求、预期效益；

3. 如为第三方采购系统，说明供应商方案与初步报价；

4. 形成会议纪要，作为立项与后续验收的依据。

六、需求文档编制要求

需求部门须准备《软件系统需求说明》，作为评审、开发或采购及验收的依据。说明书至少包含以下内容：

（一）需求背景及业务痛点

说明当前业务存在的问题、现有流程的短板，以及为何需要新增本系统。

（二）系统核心功能需求

逐条列明系统必备功能、可选功能及特殊需求，并说明各项功能的业务场景与处理要求。

（三）系统对接需求

明确是否需要对接信息技术（IT）系统、财务系统、业务系统或其他系统，并逐项列明对接内容、对接方式与数据范围。

（四）性能与权限要求

明确系统性能指标（如并发量、响应时间、可用性等）、分级权限设置及保密要求，确保数据分级授权、访问可追溯。

（五）预期效益

说明系统上线后的预期效益，包括但不限于效率提升、成本降低、合规保障、风险控制、标准化管理等。

（六）第三方采购系统的报价与方案

如为第三方采购系统，需求部门须协同供应商提供初步报价及方案，内容包括系统整体方案、功能说明、实施计划、技术支持与服务承诺，并附初步报价表。

七、第三方采购系统报价要求

第三方采购系统的初步报价须至少包含以下四类费用，并合计预算总金额：

1. 采购/开发一次性费用；2. 年度运维/服务费；3. 其他费用（如实施部署费、培训费、接口开发费等）；4. 预算总金额。

报价及采购流程按公司采购、财务及招投标相关管理规定执行。

八、验收管理

系统建设或采购完成后，软件系统需要按《软件系统验收模板》组织验收。验收由项目负责人发起，信息技术（IT）部门、需求部门及相关审批人参会，对照《软件系统需求说明》逐项核验。验收通过后方可正式投入使用并办理结算；验收未通过的项目，由承建方或供应商整改后重新验收。验收记录上传至钉钉申请流程备案，并自动抄送所有审批人。

九、附则

1. 本办法由公司总经办负责解释和修订。

2. 本办法自发布之日起实施。

附件：1.《软件系统需求说明书》；2.《软件系统验收模板》。

编制部门：总经办

发布日期：2026年9月9日